АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕСКОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

403029, х.Песковатка, ул. Центральная, дом 11,  тел/факс: (84468) 4-11-17/4-12-48

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» января  2016 г.                                                             №  1/1

Об утверждении Плана мероприятий ( дорожная карта) по инфраструктурному обустройству земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей на территории Песковатского сельского  поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области .

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 600 « О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и качества жилищно-коммунальных услуг» в части обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  План мероприятий ("дорожную карту") по инфраструктурному обустройству земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей на территории Песковатского сельского  поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области (согласно приложению)

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Песковатского сельского поселения 	Мумбаев Г.С.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Песковатского сельского поселения

наименование муниципального района/городского округа

|  |  | Мумбаев Г.С. |
| --- | --- | --- |
| Подпись |  | Ф.И.О. |

"____"  __________________  2016 г.

План мероприятий ("дорожная карта")

по инфраструктурному обустройство земельных участков,

предоставленных для жилищного строительства семьям,

имеющим трех и более детей

| в | Песковатском сельском поселении Городищенском муниципальном районе Волгоградской области |  |
| --- | --- | --- |

I. Организационные мероприятия *

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок исполнения, мм.гггг | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Песковатское сельское поселение наименование муниципального образования |  |  |
| 1. | Внесение изменений в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схемы водоснабжения | 02.2016 | Дегтярева Л.В Ведущий специалист администрации Песковатского сельского поселения |
| 2 | Подготовка технической и нормативной документации для вхождения в региональные государственные программы в целях обеспечения софинансирования реализации строительства инженерной инфраструктуры | 2018- 2025 | Мумбаев Г.С. Глава Администрация Песковатского сельского поселния |
| 3 | Разработка ресурсоснабжающей организацией инвестиционной программы, направленной на реализацию программы комплексного развитии систем коммунальной инфраструктуры и схемы водоснабжения и водоотведения | 02.2016 | Литвинов А.А. Директор МП « ВЫМПЕЛ» |
| 4 | Планирование финансовых средств в местном бюджете | 2018 | Печорина Е.В., Ведущий специалист администрации Песковатского сельского поселения |
|  | … |  |  |

*   В организационных мероприятиях изложен минимальный вариант перечня мероприятий для образца заполнения документа.

При заполнении документа перечень организационных мероприятий подлежит уточнению, расширению и конкретизации.

II. Технические мероприятия

| № п.п. | Адрес земельного участка * | Срок завершения мероприятия, мм.гггг |
| --- | --- | --- |
|  |  | Электроснабжение | Водоснабжение | Газоснабжение |
|  |  | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Песковатское сельское поселение наименование муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Пер. Мелиораторов,14 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
|  | Пер. Мелиораторов,16 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
|  | Пер. Мелиораторов,18 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
|  | Ул. Лесная, 5а | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
|  | Ул. Спортивная, 34 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
|  | Ул. Спортивная, 34 А | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |

* Необходимо перечислить все земельные участки, которые предоставлены и планируются к предоставлению многодетным семьям 
и не обеспечены коммунальной инфраструктурой хотя бы по одному виду коммунального ресурса.

Примечание: Перечень муниципальных образований в разделе I должен соответствовать перечню муниципальных образований в разделе II.

Ответственный исполнитель:

(от администрации городского округа/муниципального района)

| Ф.И.О. |  | подпись |
| --- | --- | --- |
| тел.: |  |  |
| e-mail: |  |  |

# Text boxes

м.п.