Администрация  Песковатского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    01.08.2017                                                   № 64

О внесении изменений в Муниципальную  программу  направленной на реализацию мероприятий по благоустройству Песковатского сельского поселения на 2017 год, утвержденную постановлением № 42 от 10.05.2017г.

В   соответствии   с   письмом   комитета   жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области от 01.08.2017 № 37-13-09/5418, с подпунктом "б" пункта 12 постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" (далее - Постановление № 169) обязательством муниципального образования - получателя субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, является условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом   необходимости   обеспечения   физической,   пространственной   и информационной    доступности    зданий,    сооружений,    дворовых    и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения., администрация Песковатского сельского поселения Городищенского муниципального района  Волгоградской области,

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу  направленную  на реализацию мероприятий по благоустройству Песковатского сельского поселения в  2017 году, утвержденную постановлением администрации Песковатского сельского поселения № 42 от 10.05.2017г.

Пункт 6 программы   изложить в следующей редакции:

Основным мероприятием программы является реализация проекта  муниципальной  программы направленной  на реализацию мероприятий по благоустройству  Песковатского сельского поселения  в  2017 году,  которое включает в себя следующие мероприятия:

благоустройство общественной территории Песковатского сельского поселения городищенского муниципального района  Волгоградской области, с учетом обеспечения доступности данной  территории для инвалидов и других маломобильных групп населения в том числе установка скамеек с подлокотниками, спинками и установка пандусов;

утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами  дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой общественной территории населенного пункта не позднее 1 июля 2017 г.;

Перечень мероприятий программы представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

2.  Приложение № 3 "Перечень Основных мероприятий муниципальной программы направленной   на реализацию мероприятий по благоустройству

Песковатского сельского поселения  в 2017 году изложить в новой редакции, прилагается.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Врио Главы администрации

Песковатского сельского поселения                         Печорина Е.В.

# Приложение

к постановлению

администрации  Песковатскогосельского поселения

Городищенского муниципального района

Волгоградской области

от «01»  августа  2017 г. № 64

Раздел I

## Муниципальная программа

направленная на реализацию мероприятий по благоустройству Песковатского сельского поселения в  2017 году.

# Сроки и этапы реализации программы:  программа реализуется в один этап в 2017 году

## Утверждена постановлением администрации  Песковатского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области от 10 мая 2017г.  № 42  «Об утверждении муниципальной  программы направленной на реализацию мероприятий по благоустройству Песковатского сельского поселения в 2017 году.»

Раздел II

### 1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Песковатском сельском поселении Городищенского муниципального района Волгоградской области

Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий муниципального образования для определения функциональных зон.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные улицы, зеленые насаждения.

Важнейшей задачей Песковатского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы.

Анализ сферы благоустройства в поселении показал, что не проводилась целенаправленная работа по благоустройству территорий общего пользования.

В вопросах благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, в хуторе имеются территории общего пользования. Одним из традиционных мест общего пользования и отдыха хуторян - является центральная площадь по улице Спортивная, с расположенным на ее территории Домом культуры. На площади проводятся различные социально-значимые мероприятия в том числе концерты к памятным датам.  Благоустройство данной территории не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

### 2. Описание приоритетов политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий  муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в рамках реализации Муниципальной   программы

направленной  на реализацию мероприятий по благоустройству

Песковатского сельского поселения  в  2017 году, предусматривающего комплекс работ по благоустройству территории Песковатского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области.

Задачами Программы являются:

повышение уровня благоустройства территорий  общего пользования -центр  хутора;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории  Песковатского сельского поселения.

формирование позитивного общественного мнения о благоустройстве муниципального образования;

создание условий для проявления творчества жителей;

воспитание бережного отношения к жилищному фонду, , содержанию улиц, дворов, объектов малых архитектурных форм.

### 3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

В рамках реализации Программы планируется Благоустройство территории по ул. Спортивная,14,  х. Песковатка, Городищенского района Волгоградской области, что позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей муниципального образования. При этом количество и доля благоустроенных территорий общего пользования увеличивается, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве территорий общего пользования.

В ходе выполнения Программы целевыми индикаторами и показателями достижения целей  и решения задач определены:

количество благоустроенных территорий общего пользования;

площадь благоустроенных территорий общего пользования;

доля площади благоустроенных территорий общего пользования.

Реализация Программы позволит выполнить:

благоустройство не менее 1 территории общего пользования:

Благоустройство территории по ул. Спортивная,14

_.

Перечень целевых показателей Программы представлен в приложении 2 к муниципальной Программе.

### 4. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2017 год

Общий объем финансирования Программы на 2017 год составит 3000,3 тыс. рублей., в том числе:

средства областного бюджета - _3000,0_  тыс. рублей,

средства местного бюджета – 0,3  тыс. рублей,

внебюджетные средства - _______-_____тыс. рублей

В качестве основных мер государственной поддержки реализации мероприятий по благоустройству  территории Волгоградской области предполагается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении 4 к муниципальной программе.

План реализации Программы представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

### 5. Сроки реализации программы

Подпрограмма реализуется в 2017 году в один этап.

6. Обобщенная характеристика основных

мероприятий программы

Основным мероприятием программы является реализация проекта  муниципальной  программы направленной  на реализацию мероприятий по благоустройству  Песковатского сельского поселения  в  2017 году,  которое включает в себя следующие мероприятия:

благоустройство общественной территории Песковатского сельского поселения городищенского муниципального района  Волгоградской области, с учетом обеспечения доступности данной  территории для инвалидов и других маломобильных групп населения в том числе установка скамеек с подлокотниками, спинками и  установка пандусов;

утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами  дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой общественной территории населенного пункта не позднее 1 июля 2017 г.;

Перечень мероприятий программы представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел III

## Приложение 1

## Паспорт муниципальной программы

направленной   на реализацию мероприятий по благоустройству

Песковатского сельского поселения

в  2017 году

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Песковатского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области |
| --- | --- |
| Участники Программы | _____________________ администрации Песковатского сельского поселения. |
| Программы, в том числе федеральные целевые программы | в рамках исполнения государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» основного мероприятия Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» |
| Цели программы | Основными целями программы являются: 1. создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; 2. создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения. |
| Задачи программы | повышение уровня благоустройства общественных территорий Песковатского сельского поселения; формирование реализованных практик благоустройства на территории Песковатского сельского поселения; повышение уровня благоустройства территории общего пользования; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Песковатского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели программы | количество благоустроенных территорий общего пользования; площадь благоустроенных территорий общего пользования; доля площади благоустроенных территорий общего пользования. |
| Срок реализации Программы | 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы на 2017 год составит 3000,3 тыс. рублей, в т.ч.: средства областного бюджета 3000,0 тыс. рублей.; средства местного бюджета – 0,3 тыс. рублей; внебюджетные средства - ____________ тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | благоустройство не менее 1 территорий общего пользования; Благоустройство территории общего пользования по ул. Спортивная,14, х. Песковатка, Городищенского района Волгоградской области |

## Приложение 2

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы направленной   на реализацию мероприятий по благоустройству

Песковатского сельского поселения

в 2017 году

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 |
| 2 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Кв.м. | 1053 |
| 3 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты |  |
| 4 | Выполнение работ по благоустройству, предусмотренных муниципальными контрактами на 2017 год не позднее 31.12.2017 в полном объеме | Проценты | 100 |

Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ

Основных мероприятий муниципальной программы направленной   на реализацию мероприятий по благоустройству

Песковатского сельского поселения  в 2017 году

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| Благоустройство территории по ул. Спортивная,14 |  |  |  |  |  |  |
| Работы подготовительного периода |  | июнь | июль |  |  |  |
| Устройство сцены с навесом |  | август | август |  |  |  |
| Устройство плиточного покрытия |  | август | сентябрь |  |  |  |
| Устройство ограждения |  | август | сентябрь | Ограждение, калитка,ворота |  |  |
| Озеленение территории |  | сентябрь | сентябрь | Высадка Кустовых роз в количестве 100 шт.; Береза повислая-5 шт. |  |  |
| Прочие работы |  | сентябрь | сентябрь | Установка скамеек-11 шт., урн для мусора-5 шт. |  |  |

## Приложение 4

## к постановлению Администрации

## Песковатского сельского поселения

## Городищенского муниципального района

## Волгоградской области от____ №_____

## Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы направленной   на реализацию мероприятий по благоустройству

Песковатского сельского поселения  в 2017 году

| Наименование государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2017 |  | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,3 | 0,0 |

Приложение № 5

План реализации муниципальной программы направленной  на реализацию мероприятий по благоустройству

Песковатского сельского поселения

в  2017 году

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Контрольное событие № 1 Благоустройство территории по ул. Спортивная,14 |  |  |  |  | 30.09.2017г. |  |
| Контрольное событие №2 |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №3 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

Перечень территорий общего пользования Песковатского сельского поселения  включенных в Программу на 2017 год

| № п/п | Месторасположение территории общего пользования | Площадь территории | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство территории по ул. Спортивная,14, х. Песковатка, Городищенского района Волгоградской области. | 1053 м кв. | Работы подготовительного периода |
| 2 |  | 1053 м кв. | Устройство твердых покрытий |
| 3 |  |  | Устройство сцены с навесом |
| 4 |  |  | Озеленение территории |
| 5 |  |  | Устройство ограждения |
| 6 |  |  | Прочие работы |