# Волгоградская область

Городищенский муниципальный район

## Песковатский Совет депутатов

### 403029 Волгоградская область, Городищенский район,  х.Песковатка, ул.Центравльная,  тел. 4-11-17

РЕШЕНИЕ

от  « 28» июля 2015г.                                                                              №  27

Об утверждении отчета главы Песковатского сельского поселения  по выполнению программы социально-экономического развития за первое полугодие  2015 года.

Заслушав Главу Песковатского сельского поселения Мумбаева Г.С., о выполненных  мероприятиях по программе социально-экономического развития Песковатского сельского поселения за первое полугодие  2015 года.

Совет депутатов Песковатского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет главы Песковатского сельского поселения  по выполнению программы социально-экономического развития за первое полугодие  2015 года.

(Приложение №1).

2.Признать работу главы Песковатского сельского поселения  по выполнению программы социально-экономического развития за первое полугодие  2015 года- удовлетворительной

3. Обнародовать настоящее Решение (с приложением) на информационных стендах Песковатского сельского поселения – для ознакомления жителей х.Песковатка и на официальном сайте администрации

4.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Песковатского

сельского поселения                                                                Г.С.Мумбаев.

Приложение №1

к Решению Песковатского Совета депутатов

от «28» июля 2015 г. №27

ПРОГРАММА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПЕСКОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

за первое полугодие  2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Этап выполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Продолжить работу по оказанию помощи жителям хутора не имеющих газовое отопление, в подготовке проектно-сметной документации, в проведении монтажных работ, в получении материальной помощи малоимущим гражданам через комитет по социальной защите населения. | Весь период 2014-2015 г. |  | Собственные средства Соц.защита |
| 2. | Оказать необходимую помощь в деле завершения работ газификации Песковатской средней школы и двух групп дошкольного образования | IIкв. 2015г. | Работы по завершению газификации Песковатской средней школы практически завершены, выделено из районного бюджета 1,1 млн. руб. | Средства областного и районного бюджета ( 300тыс.руб.) |
| 3. | Полностью завершить работу по утверждению генерального плана Песковатского сельского поселения, с замечаниями и дополнениями при обсуждении его на публичных слушаниях. | I кв. 2014г. | выполнено | Средства областного бюджета Бюджет поселения |
| 4. | Провести работу по оценке и определению арендной платы муниципального имущества. Здание бывшего магазина и здания АВМ бывшего молочного комплекса, 12 кв.дома, здания бывшего садика с целью дальнейшей продажи или передачи в аренду. | IIкв. 2015г. | Ведется работа по оценке зданий бывшего магазина 12 кв.дома, | Бюджет поселения |
| 5. | Организовать работу по ремонту оконных рам в 12 кв. муниципальном доме, с целью сохранности муниципального имущества | II кв. 2015г. | Установлено 3 оконных рамы | Бюджет поселения ( 80 тыс.руб.) |
| 6. | Завершить работу по межеванию автомобильных дорог переходящую в собственность Песковатско го муниципального образования | III кв. 2014г. | Проведена работа по межеванию 2 автомобильных дорог | Бюджет поселения |
| 7. | Завершить работу по строительству и закупки оборудования для бойни с целью получения лицензии на забой скота у населения хутора. | II кв. 2015г. | Работа продолжится в III кВ. 2015г. | Спонсорская помощь Хван В.А. |
| 8. | Продолжить работу по выделению земельных участков льготным категориям граждан согласно закону № 809-ОД, соц.работникам, учителям, участникам боевых действий | I кв. 2014г.- 2015 год | Работа продолжится в III кВ. 2015г. |  |
| 9. | Организовать работу по проведению фото и топосьемки и проекта межевания и проекта планировки территории в количестве 1 гектара с целью выделения участков многодетным семьям. | II кв. 2014г.- 2015 год | работы по проведению фото и топосьемки и проекта межевания и проекта планировки территории в количестве 1 гектара с целью выделения участков многодетным семьям | Бюджет поселения |
| 10. | В целях противопожарной безопасности провести опашку сельского поселения шириной полосы 30 метров. | II кв. 2014г- 2015 год. | проведена опашка сельского поселения шириной полосы 30 метров. | Бюджет поселения |
| 11. | Организовать дополнительное финансирование на содержание пожарной автомашины: зарплата водителю, бензин, запчасти. Укладка щебеночного покрытия к гидранту для забора воды | III кв. 2014г.- 2015 год | Проведена укладка щебеночного покрытия по ул. Веселая, пер.Мелиораторов, к гидранту для забора воды | Бюджет поселения |
| 12. | Организовать очередные учения по противопожарной безопасности с привлечением пожарной дружины х. Вертячий, областных структур в целях повышения квалификации участников пожарной дружины. | III кв. 2014г. | выполнено | Бюджет поселения |
| 13. | Организовать с помощью областного дорожного строительства, косметический ремонт асфальтированной дороги по ул. Центральная и другие. Капитальный ремонт по ул. 40 лет Победы, переулок Мелиораторов | II кв. 2014г.- II кв. 2015 г. | Выполнен косметический ремонт асфальтированной дороги по ул. Центральная, частично - ремонт по ул. 40 лет Победы | Бюджет поселения 250 тыс. руб ( 200 тыс. руб. – бюджет поселения, 50 тыс. руб. -ТОС) |
| 14. | Провести все организационные мероприятия по установке мусорных контейнеров для вывоза бытовых отходов, заключить договора с населением и т.д. | II кв. 2014г. 2015г. Весь период | Установлено 47 контейнеров для сбора и вывоза бытовых отходов. | Бюджет поселения Бюджет ТОСа |
| 15. | Продолжить работу по завозу песка по улицам для приведения уличных дорог в надлежащее состояние | 2014-2015г.г. Весь период | Работа продолжается | Бюджет поселения Бюджет ТОСа |
| 16. | Организовать проведение субботников по благоустройству территории поселения, муниципального кладбища, объектов юр.лиц, придорожных полос. | Весь период 2014-2015 г.г. | Работа продолжается | Бюджет поселения |
| 17. | Продолжить работу по активизации работы ТОС «Песковатский» в деле благоустройства поселка, содержание муниципального кладбища, объектов соц. сферы, улиц и приусадебных участков, своевременно предоставлять населению транспортные услуги. Принять на летне-осенний период через управление центра занятости школьников в количестве 5 человек. | Весь период 2014-2015 г.г. | Работа продолжается | Бюджет ТОСа |
| 18. | В целях бесперебойного снабжения населения хутора газом, заключить с ОАО «Волгоградоблгаз» договор на техническое обслуживание газовых сетей. | I кв. 2014г. II кв. 2015 г. | Проводится работа по межеванию газовых сетей с целью последующей передаче их в «Волгоградоблгаз» | Бюджет поселения Бюджет ТОСа 100 тыс. руб. |
| 19. | Организовать работу по бесперебойному снабжению населения баллонным газом | Весь период 2014-2015 г.г. | Работа продолжается |  |
| 20. | Организация открытия сайта администрации поселения в интернете с целью информации населения и заинтересованных структур о деятельности администрации поселения, а так же содержание и обслуживание данного сайта. | I кв. 2014г. Весь период 2015 г. | выполнено | Бюджет поселения |
| 21. | Продолжить работу по техническому обслуживанию уличного освещения поселка и его финансирование потребления электроэнергии. | Весь период 2014-2015 г.г. | Работа продолжается | Бюджет поселения |
| 22 | Провести организацию мероприятий по участию администрации и ТОС «Песковатский» в Областных конкурсах «Лучшая администрация» и «лучший ТОС Области» | I кв. 2014г Весь период 2015 г. | Работа продолжается |  |
| 23. | В связи с объявленным в стране 2014 годом культуры, и 70-ем Победы в Великой Отечественной Войне, провести организационные мероприятия Центру культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения по совершенствованию новых форм и методов культурно-массовой работы среди населения хутора: Празднование знаменательных событий, посиделки и огоньки, «День хутора», «Проводы русской зимы», с привлечением социальных работников и ТОС «Песковатский». Организовать приглашение с концертными программами Областные и Районные художественные коллективы. | Весь период 2014-2015 г.г. | Проведены организационные работы по проведению празднования 70-я Победы в Великой Отечественной Войне, культурно-массовые мероприятия празднования « Дня России», Дня семьи, огоньков и концертов для жителей хутора | Бюджет поселения Бюджет ТОСа. |
| 24. | Социальная политика: 1.Совершенствовать работу по социальной поддержке населения хутора с минимальными доходами, одиноким пенсионерам и инвалидам, многодетным семьям через центр соц.защиты района, Депутатов Областной и районной Думы, индивидуальных предпринимателей. Организовать спонсорскую помощь со стороны овощеводов, обеспечение пенсионеров овощной продукцией. | Весь период 2014-2015 г.г. | Работа продолжается | Бюджет поселения Соц.защита Спонсоры |
| 25 | Организовать работу ДРСУ-1 по щебеночному покрытию по ул. Весёлая | II кв. 2015 г. | Работы выполнены | Бюджет поселения (300 тыс. руб.) |
| 26 | Организовать работу по ограждению детской площадки | I кв. 2015 г. | Установлена ограда на 2 детских площадках | 120 тыс. руб. |

Глава Песковатского

сельского поселения                                                                Г.С.Мумбаев.