Волгоградская область

Песковатское сельское поселение Городищенского муниципального района

х. Песковатка Городищенского муниципального района Волгоградской области  тел. (268) 4-11-17

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.03.2024 г.                                                                                               № 26

О  проведении  месячника  по санитарной очистке, благоустройству  и наведению

санитарного  порядка  на  территории Песковатского  сельского  поселения

В  связи  с  окончанием  зимнего  периода,   в целях  благоустройства  и  наведения  санитарного порядка на территории  Песковатского  сельского  поселения,   руководствуясь  статьей  14  Федерального Закона  № 131-ФЗ  от 06.10.2003 года  «Об  общих  принципах  организации   местного  самоуправления  в  РФ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории  Песковатского  сельского  поселения  с  12  апреля по 11 мая  2024 года  с привлечением коллективов  предприятий,  организаций,  школ,  граждан.

2. Установить  санитарный еженедельный день в 2024 году по текущей уборке, закрепленных  участков  территорий  -  пятница  -  13.00 часов.

3.  Провести  12,19,26 апреля, 3,11 мая  2023 года  санитарные  дни  по очистке  от   мусора  территории   Песковатского  сельского  поселения.

4.   Провести работу по очистке территорий, прилегающих к автомобильной дороге местного значения от мусора.
5.   Провести работу по контролю своевременной очистки участков, прилегающих к частным домовладениям от мусора, травы.
6.   Систематически размещать на официальном сайте поселения  ход проведения мероприятий по благоустройству.

7.  Утвердить  мероприятия по наведению санитарного порядка на территории  сельского   поселения  и  рекомендовать руководителям  предприятий, организаций, учреждений,  ИП (индивидуальными предпринимателям) организовать  работу в границах закрепленных территорий согласно (Приложения № 1).

8.  Настоящее постановление подлежит обнародованию.

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава   Песковатского  сельского  поселения

Городищенского муниципального района
Волгоградской области                                                                                 А.А. Торшин

Приложение № 1

к постановлению от 22.03.2024г.  № 26

Утверждаю

Глава Песковатского сельского поселения

_________________А.А.Торшин

Мероприятия
по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного порядка на территории Песковатского сельского поселения
на 2024 год

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать проведение месячника по благоустройству. | До 11 мая 2024 г. | администрация сельского поселения , МКУ «АХ И ДО» Песковатского СП |
| 2 | Проводить заседания штаба сельского поселения по благоустройству с руководителями организаций ,председателями уличных комитетов по реализации работ по благоустройству и улучшения санитарного состояния территории сельского поселения. | Ежемесячно | администрация сельского поселения |
| 3 | Организовать работы по наведению санитарного состояния дорог поселения | Весь период | администрация сельского поселения, МКУ «АХ И ДО» Песковатского СП |
| 4 | Организовать проведение единого санитарного дня. | Еженедельно (пятница) | администрация сельского поселения, |
| 5 | Организация и проведение субботников по благоустройству учреждений и организаций , расположенные на территории сельского поселения | Весь период | администрация, учреждения и организации, расположенные на территории поселения |
| 6 | Организация и проведение субботника среди населения. | Ежемесячно | администрация сельского поселения, МКУ «АХ И ДО» Песковатского СП |
| 7 | Благоустройство воинских захоронений: очистка от мусора, скашивание травы, побелка деревьев, посадка насаждений. | До 9 мая 2024 г. (скашивание по мере необходимости) | администрация сельского поселения, МКУ «АХ И ДО» Песковатского СП |
| 8 | Организация и проведение работ по уборке дворовых территорий, гражданских кладбищ. | До 1 мая 2024 г. | администрация сельского поселения, население, МКУ «АХ И ДО» Песковатского СП |
| 9 | Организовать вырубку аварийных деревьев, обрезку кустарников. | Весь период | администрация сельского поселения, МКУ «АХ И ДО» Песковатского СП |
| 10 | Организовать уборку несанкционированных свалок. | Весь период | администрация сельского поселения, МКУ «АХ И ДО» Песковатского СП |
| 11 | Продолжать работу по уличному освещению на территории сельского поселения | Весь период | администрация сельского поселения |
| 12 | Обеспечить привлечение населения к выполнению мероприятий по благоустройству поселка | Весь период | администрация сельского поселения, |
| 13 | Организовать работу по организации сбора и вывоза мусора от жилых домов. | Весь период | администрация сельского поселения, МКУ «АХ И ДО» Песковатского СП |
| 14 | Организовать работы по косметическому ремонту детских площадок. | Апрель-май | администрация сельского поселения, МКУ «АХ И ДО» Песковатского СП |
| 15 | Объявить на территории Песковатского сельского поселения смотр-конкурс по благоустройству по номинациям: двор образцового содержания; самая лучшая благоустроенная территория учреждения; активный участник движения по благоустройства. | Май-сентябрь | администрация сельского поселения, МКУ «АХ И ДО» Песковатского СП |
| 16 | Организовать скашивание травы на территории поселения. | По мере необходимости | администрация сельского поселения, МКУ «АХ И ДО» Песковатского СП |
| 17 | Организовать доставку песка на гражданское кладбище, на детские площадки, места воинских захоронений. | До 19 апреля 2024 г. | администрация сельского поселения, МКУ «АХ И ДО» Песковатского СП |
| 18 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения и благоустройства поселения. | Весь период | администрация сельского поселения |
| 19 | Выявление административных правонарушений правил организации благоустройства и озеленения территории, правил организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. | Весь период | администрация сельского поселения |