[image: image1.png]o e





Волгоградская область
Песковатское сельское поселение Городищенского муниципального района
х. Песковатка Городищенского муниципального района Волгоградской области тел. (268) 4-11-17
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.04.2026 г.                                                                                               № 35
О проведении месячника по санитарной очистке, благоустройству и наведению
санитарного порядка на территории Песковатского сельского поселения
              В связи с окончанием зимнего периода, в целях благоустройства и наведения санитарного порядка на территории Песковатского сельского поселения, руководствуясь статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации   местного самоуправления в РФ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Песковатского сельского поселения с 01 апреля по 12 мая 2026 года  с привлечением коллективов  предприятий,  организаций,  школ,  граждан.

2. Установить  санитарный еженедельный день в 2026 году по текущей уборке, закрепленных  участков  территорий  -  пятница  -  13.00 часов.

3.  Провести  02,09,24 апреля, 05 мая  2026 года  санитарные  дни  по очистке  от   мусора  территории   Песковатского  сельского  поселения.

4.   Провести работу по очистке территорий, прилегающих к автомобильной дороге местного значения от мусора.
5.   Провести работу по контролю своевременной очистки участков, прилегающих к частным домовладениям от мусора, травы.
6.   Систематически размещать на официальном сайте поселения  ход проведения мероприятий по благоустройству.
7.  Утвердить  мероприятия по наведению санитарного порядка на территории  сельского   поселения  и  рекомендовать руководителям  предприятий, организаций, учреждений,  ИП (индивидуальными предпринимателям) организовать  работу в границах закрепленных территорий согласно (Приложения № 1).

8.  Настоящее постановление подлежит обнародованию. 

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава   Песковатского сельского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области                                                                                 А.А. Торшин
                                                                                                                            Приложение № 1                                                                                                                        
к постановлению от 01.04.2026г.  № 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                Утверждаю
                                                                       Глава Песковатского сельского поселения

                                                                                             _________________А.А.Торшин

Мероприятия
по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного порядка на территории Песковатского сельского поселения
на 2026 год

	№
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные
исполнители

	1
	Организовать проведение месячника по благоустройству.
	До 5 мая 2026 г.
	администрация сельского поселения,
МКУ «АХ И ДО» Песковатского СП

	2
	Проводить заседания штаба сельского поселения по благоустройству с руководителями организаций ,председателями уличных комитетов по реализации работ по благоустройству и улучшения  санитарного состояния территории сельского поселения.
	Ежемесячно
	администрация сельского поселения

	3
	Организовать работы по наведению санитарного состояния дорог поселения
	Весь период
	администрация сельского поселения,
МКУ «АХ И ДО» Песковатского СП

	4
	Организовать проведение единого санитарного дня.
	Еженедельно
(пятница)
	администрация сельского поселения,

	5
	Организация и проведение субботников  по благоустройству  учреждений и организаций , расположенные  на территории сельского поселения
	Весь период
	администрация, учреждения и организации, расположенные на территории поселения

	6
	Организация и проведение субботника среди населения.
	Ежемесячно
	администрация сельского поселения,

МКУ «АХ И ДО» Песковатского СП 

	7
	Благоустройство воинских захоронений:
очистка от мусора, скашивание травы, побелка деревьев, посадка насаждений.
	До 9 мая 2026 г.
(скашивание по мере необходимости)
	администрация сельского поселения,
МКУ «АХ И ДО» Песковатского СП

	8
	Организация и проведение работ по уборке дворовых территорий, гражданских кладбищ.
	До 20 апреля 2026 г.
	администрация сельского поселения, население,

 МКУ «АХ И ДО» Песковатского СП

	9
	Продолжать работу по уличному освещению на территории сельского поселения
	Весь период
	администрация сельского поселения

	10
	Обеспечить привлечение населения  к выполнению мероприятий по благоустройству поселка
	Весь период
	администрация сельского поселения, 

	11
	Организовать работу по организации сбора и вывоза веток от жилых домов.
	Весь период
	администрация сельского поселения,
 МКУ «АХ И ДО» Песковатского СП

	12
	Организовать работы по косметическому ремонту детских площадок.
	Апрель-май
	администрация сельского поселения,
 МКУ «АХ И ДО» Песковатского СП

	13
	Организовать скашивание травы на территории поселения.
	По мере необходимости
	администрация сельского поселения,
 МКУ «АХ И ДО» Песковатского СП

	14
	Организовать доставку песка на гражданское кладбище, на детские площадки, места воинских захоронений.
	До 30 апреля 2026 г.
	администрация сельского поселения,
МКУ «АХ И ДО» Песковатского СП

	15
	Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения и благоустройства поселения.
	Весь период
	администрация сельского поселения

	16
	Выявление   административных правонарушений правил организации благоустройства и озеленения территории, правил организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
	Весь период
	администрация сельского поселения


